**Слайд 1 (заставка)**

О ходе реализации программы «Стандарт двора» в городе Зеленодольске

 Необходимо напомнить, что постановлением ИК ЗМР №03-03-415 от 25.02.2016 утверждена муниципальная программа «Стандарт двора».

**Слайд 2 (Vox populi – vox Dei)**

Актуальность ее принятия диктовалась как высокой социальной значимостью вопроса, так и неполной удовлетворенностью жителей ранее проводимыми мероприятиями по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов.

Кроме того, фактическое неучастие общественности в данном процессе, а также отсутствие непосредственного финансового вклада нередко порождало среди населения мнение о навязанности и несущественности принимаемых усилий муниципалитета.

**Слайд 3 (статистика проблемных дворов)**

Поэтому, после анализа проблемы и выявления проблемных дворов г.Зеленодольска, была утверждена названная программа, основными принципами которой стали:

- зонирование придомовых территорий и принятие всех решений на общем собрании собственников в МКД;

- заявительный характер участия домов в программе;

- очередность выполнения работ на основе рейтинга, высчитываемого на основании объективных показателей (задолженность за ЖКУ, организованность коллектива МКД, экономичность решений и т.п.)

**Слайд 4 (основные принципы программы - протокол и заявка)**

Всего в рамках данной программы в 2016 году планируется выполнить работы по асфальтированию 17-ти территорий на общую сумму 25,2 млн. руб., площадь асфальтирования - почти 14 тыс. кв.м.

**Слайды 5-8 (работы и результаты)**

На слайдах продемонстрированы ход работ, а также их видимый результат.

Всего же в 5-ти дворах работы выполнены (Урманче 16, Ленина 62, 64, 68, Тургенева 1) в 7-ми - продолжаются (Фрунзе 13, К.Маркса 57, Столичная 16, Хазиева 8, Комсомольская 9, М.Красная 9, Б.Заводская 75), в остальных (куст ул.Украинская, Хазиева 4) - пока не начаты.

В настоящее время опасений по темпам работ нет, окончание ожидается в установленные контрактами сроки.

Спасибо за внимание!

**Слайд 9 (конец)**

Руководитель МБУ

«Департамент ЖКХ ЗМР РТ» О.В.Анисимов