Информация о капитальном ремонте многоквартирных домов

в Зеленодольском муниципальном районе  в 2017 году

Капитальный ремонт многоквартирных домов Зеленодольского муниципального района в 2017 году проводится в рамках реализации Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан».

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.10.2016 №729  утвержден Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РТ, на 2017 год.

В период с 2008 по 2016 годы по программе капитального ремонта в Зеленодольском районе отремонтировано 484 многоквартирных дома (комплексно – 228 МКД, выборочно –  256 МКД) на общую сумму 2 075 018 866,01 рублей:

- 2008 год: 94 МКД (комплексно – 55 МКД, выборочно – 39 МКД) на сумму 172 940 762,19 рублей;

- 2009 год: 72 МКД (комплексно – 56 МКД, выборочно – 16 МКД) на сумму 245 155 992,97 рублей;

- 2010 год: 94 МКД (комплексно – 35 МКД, выборочно – 59 МКД) на сумму 288 928 804,05 рублей;

- 2011 год: 58 МКД (комплексно – 28 МКД, выборочно – 30 МКД) на сумму 343 430 556,63 рублей;

- 2012 год: 36 МКД (комплексно – 14 МКД, выборочно – 22 МКД) на сумму 187 996 335,00 рублей;

- 2013 год: 31 МКД (комплексно – 10 МКД, выборочно – 21 МКД) на сумму 184 694 544,97 рублей;

- 2014 год: 30 МКД (комплексно – 9 МКД, выборочно – 21 МКД) на сумму 187 996 335,00 рублей;

- 2015 год: 35 МКД (комплексно – 12 МКД, выборочно – 23 МКД) на сумму 235 365 552,00 рублей;

- 2016 год: 34 МКД (комплексно – 9 МКД, выборочно – 25 МКД) на сумму 228 509 983,20 рублей.

По программе на 2017 год в Зеленодольском районе запланировано отремонтировать 33 многоквартирных дома ( 14 МКД – комплексный ремонт, 19 МКД – частичный ремонт) общей площадью 127 000,61 кв.метров на общую сумму 247 891 152,34 рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Республики Татарстан – 70 895 090,00 рублей;

- средства местных бюджетов – 48 927 000,00 рублей;

- средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 128 069 062,34 рублей.

По программе капитального ремонта 2017 года планируется заменить:

- 19 660 пог. метров трубопроводов системы отопления на сумму 53 405 428,56 рублей;

- 4 537,12 пог. метров трубопроводов систему горячего водоснабжения на сумму 9 793 742,30 рублей;

- 6 861,37 пог. метров трубопроводов системы холодного водоснабжения на сумму 10 450 037,01 рублей;

- 8 796,44 пог. метров трубопроводов канализации на сумму 19 708 152,03 рублей;

- 6 456,90 кв. метров системы электроснабжения на сумму 9 719 622,80 рублей;

- 6 лифтов на сумму 10 500 000,00 рублей.

Ремонт:

- 6 104,30 кв. метров подвальных помещений на сумму 4 683 074,00 рублей;

- 31 503,75 кв. метров крыш на сумму 93 671 540,35 рублей;

- 28 722 кв. метров фасадов на сумму 21 660 330,90 рублей;

- 9 136,90 кв. метров подъездов в многоквартирных домах на сумму 3 899 564,68 рублей.

Согласно утвержденному механизму реализации программы состоялся отбор подрядных организаций на выполнение работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Процедура организации отбора проводилась в рамках порядка, утвержденного распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 14.03.2014 №10/р; от 27.06.2014 №41/р. Количество поступивших заявок от подрядных организаций для участия в отборе для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества составило 9.

На основании подписанного протокола отбора, Региональный оператор НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» заключил договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту с ООО «СК «Татинвестрой», ООО «СтройЛидер», ООО «КЗН-Татлифт», ООО «Казстройсервис», ООО «Техстройсервис», авансы перечислены.

Работы, запланированные в рамках реализации программы  капитального ремонта в многоквартирных домах, ведутся согласно утвержденному графику. Объем выполненных работ на 10.08.2017 года составил 191 282 425,53 рублей.

|  | Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Зеленодольского муниципального района, на 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД* | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |
| 1 | 2 | 12 | 13 |
| Итого по Зеленодольскому муниципальному району |  |  | 247 891 152,34 |
| 1 | г.Зеленодольск, пр.Строителей, д.38 | частичный (ремонт/замена лифтового оборудования) | 5 505 000,00 |
| 2 | г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.36 | комплексный | 14 049 237,81 |
| 3 | г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.42 | комплексный | 14 056 322,96 |
| 4 | г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.55 | частичный (ремонт внутридом. инж. системы ХВС, водоотведения, ГВС, крыши) | 13 052 225,38 |
| 5 | г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.56 | комплексный | 9 553 197,61 |
| 6 | г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.58 | комплексный | 9 733 517,28 |
| 7 | г.Зеленодольск, ул.Загородная, д.31 | комплексный | 5 004 856,51 |
| 8 | г.Зеленодольск, ул.Заикина, д.6 | частичный (ремонт/замена лифтового оборудования, крыши) | 8 942 362,24 |
| 9 | г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, д.5 | частичный (ремонт крыши) | 7 273 397,49 |
| 10 | г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, д.61 | частичный (ремонт крыши) | 6 921 929,28 |
| 11 | г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, д.62 | частичный (ремонт крыши) | 3 955 400,00 |
| 12 | г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, д.67 | частичный (ремонт внутридом. инж. системы водоотведения, ХВС, ГВС) | 4 180 338,27 |
| 13 | г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.19 | частичный (ремонт крыши) | 3 199 161,92 |
| 14 | г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.2 | комплексный | 13 998 278,81 |
| 15 | г.Зеленодольск, ул.Столичная, д.37 | комплексный | 7 082 218,34 |
| 16 | г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.8 | комплексный | 7 960 566,67 |
| 17 | г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.64 | комплексный | 12 935 119,66 |
| 18 | г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.10 | комплексный | 9 058 813,12 |
| 19 | г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.12 | комплексный | 10 372 492,34 |
| 20 | г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, д.14 | комплексный | 11 584 567,10 |
| 21 | г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, д.16 | комплексный | 12 312 391,11 |
| 22 | г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, д.18 | комплексный | 14 119 594,53 |
| 23 | п.Раифа, ул.Детская, д.3 | частичный (ремонт крыши) | 3 759 046,50 |
| 24 | пгт.Васильево, ул.Лагерная, д.22 | частичный (ремонт крыши) | 3 506 880,00 |
| 25 | пгт.Васильево, ул.Праздничная, д.3 | частичный (ремонт крыши) | 1 248 000,00 |
| 26 | пгт.Васильево, ул.Спортивная, д.20 | частичный (ремонт внутридом. инж. системы ХВС, водоотведения) | 1 976 000,00 |
| 27 | пгт.Васильево, ул.Стекольная, д.14 | частичный (ремонт внутридом. инж. системы водоотведения, ХВС, ГВС, теплоснабжения, крыши) | 15 549 653,60 |
| 28 | пгт.Нижние Вязовые, ул.Строительная, д.4 | частичный (ремонт внутридом. инж. системы водоотведения, ХВС, теплоснабжения, электроснабжения, крыши, подвальных помещений, подъездов, фасада) | 4 460 506,70 |
| 29 | с.Айша, ул.Пионерская, д.28 | частичный (ремонт крыши, подъездов) | 1 862 330,60 |
| 30 | с.Большие Яки, ул.Школьная, д.3 | частичный (ремонт крыши) | 2 070 725,70 |
| 31 | с.Осиново, ул.Комарова, д.5 | частичный (ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, крыши) | 2 627 739,28 |
| 32 | с.Осиново, ул.Комсомольская, д.6 | частичный (ремонт крыши) | 1 981 494,43 |
| 33 | с.Осиново, ул.Ленина, д.8 | частичный (ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, крыши) | 3 997 787,10 |