Приложение №2

к постановлению Руководителя

Исполнительного комитета г.Зеленодольск

от «___»_____________2013 года №____

- План мероприятий по защите населения и территории г. Зеленодольска

- Республики Татарстан в период весеннего половодья 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Получение информации об ожидаемых максимальных уровнях воды в малых реках и водохранилищах и своевременная доставка получаемых из ЦГМС РТ прогнозов об ожидаемом половодье и его развитии. | КЧС и ПБ, Управление МЧС | до начала и в период половодья |
| 2 | Рекомендуется разработать план мероприятий по защите персонала, населения и подведомственной территории в период весеннего половодья. | Руководители предприятий и учреждений | до 02.04.2013г. |
| 3 | Рекомендуется определить состава рабочей группы КЧС и ПБ по осуществлению противопаводковых мероприятий, составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке на предприятий к весеннему половодью 2013 года | Руководители предприятий и учреждений | до 02.04.2013г. |
| 4 | Оказание организационно-методической помощи руководителям предприятий и учреждений в подготовке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий | Рабочая группа КЧС и ПБ, Управление МЧС | до начала и в период половодья |
| 5 | Представление в Управление МЧС РТ информации о ходе подготовки к паводковому периоду, составе противопаводковых комиссий с указанием контактных телефонов, распоряжений, приказов о планировании противопаводковых мероприятий | Руководители предприятий и учреждений | до 02.04.2013г. |
| 6 | Рекомендуется организовать наблюдение за подъемом уровня воды, особенно в прогнозируемых зонах подтопления, за состоянием гидротехнических сооружений, прудов и водоемов. | Руководители предприятий и учреждений | с 02.04.2013г. |
| Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Рекомендуется организовать проведение работ по усилению гидротехнических сооружений (плотин, дамб, насосных станций и т.п.), мостов и дорог | Руководители предприятий и учреждений, ООО ЦТО»Восток», МУП «Экоресурс» | - |
| 2 | Принятие оперативных мер по организации вывоза снега, очистки ливнеприемников и наружных ливневых канав. | ООО ЦТО «Восток», МУП «Экоресурс» | в период половодья |
| 3 | В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах необходимо усиление надзора за сооружениями инженерной защиты вплоть до организации круглосуточного дежурства и надёжной системы оповещения и связи | ООО ЦТО «Восток», МУП «Экоресурс» | до начала и в период половодья |
| 4 | Произвести текущий ремонт водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах в г. Зеленодольске для пропуска максимальных объемов талых вод | ИК г. Зеленодольска, ООО «УК Жилищный комплекс» Предприятие «Зеленодольск – Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис», ООО ЦТО «Восток», МУП «Экоресурс» | до начала и в период половодья |
| 5 | Организовать проведение работ по отводу талых вод от жилых зданий и сооружений, находящихся в постоянно подтапливаемых местах. | Руководители управляющих организаций, председатели ТСЖ и ЖСК | до 02.04.2013г. и в период половодья |
| Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Заслушать руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и организаций о готовности к паводковому периоду. | КЧС и ПБ | до 02.04.2013 г. |
| 2. | Организовать санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой, мест подтоплений и расселения населения | Зеленодольский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», предприятие «Зеленодольск – Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис», ТО Управления Роспотребнадзора по РТ по Зеленодольскому району и г. Зеленодольску. | в период половодья |
| 3. | Организовать контроль за подготовкой и качеством проведения мероприятий паводкового периода | КЧС и ПБ, Управление МЧС | до конца половодья |
| 4. | Своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка на территории г.Зеленодольска | Управление МЧС, редакции газет “Зелёный Дол”, “Зеленодольская правда”,“Яшел Узен”, филиал ОАО «Татмедиа» Информационный центр «Зелёный Дол» | до начала и в период половодья |