**Слайд 1 (заставка)**

Доклад руководителя МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ»

О.В.Анисимова

О проведении общегородских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории и о планах озеленения и благоустройства города Зеленодольск

**Слайд 2**

Распоряжением Кабинета Министра РТ от 21.03.2016 №452-р на территории Республики Татарстан объявлен двухмесячник по санитарной очистке территорий. Аналогичным распоряжением Исполнительного комитета ЗМР от 11.03.2016г. объявлен двухмесячник с 30.03.2016г. по 31.05.2016г. по санитарной очистке и благоустройству территорий города Зеленодольск.

**Слайд 3 (карта распределения территорий)**

В целях повышения эффективности планирования мероприятий и контроля за их выполнением Департаментом ЖКХ разработана карта с нанесением на нее территорий, закрепленных за каждой из организаций, что должно позволить избежать неясностей при оценке качества работ.

Так учтены пожелания участников. По средам трудовые коллективы осуществляют очистку закрепленных картой территорий, а по субботам - жители при содействии УК и ТСЖ призваны осуществлять весеннюю приборку на придомовых территориях МКД. К сожалению, активность жителей оставлять желать лучшего. Поэтому мы обращаемся с призывом к горожанам более активно включиться в общее дело по наведению чистоты в родном городе.

**Слайд 4 (статистика трех средников)**

Первые три средника собрали более 28 тыс. участников, вывезено 132 м3, что примерно в 4 раза больше, чем в прошлом году.

**Слайд 5 (погрузка мусора)**

Для организации вывоза мусора используется техника МУП «Коммунального хозяйство» в количестве 14 единиц. Активное участие приняло ООО «Грин Сити» в вывозе мусора с МДОУ и ДОУ за собственный счет.

**Слайд 6 (вывоз мусора с кладбища)**

В рамках двухмесячника запланированы мероприятия на территории городских кладбищ совместно с муниципальными служащими Зеленодольского муниципального района.

**Слайд 7 (Статистика озеленения)**

В 2016 году запланированы следующие виды работ по благоустройству городских улиц:

‑ посадка однолетних цветов (в т.ч. агератум, петуния, виола, бархатцы, сальвия). Общая площадь планируемых цветников – 4570 м2. (Справочно в 2015 - 4755 м2). Общее количество цветов, запланированных для высадки на данной площади – 218 400 штук. (Справочно в 2015 - 228 536 штук);

**Слайд 8, 9 (дислокация объектов озеленения)**

Дислокация объектов нанесена на карту.

Также планируется покос газонов по ул.Ленина, ул.Татарстан, ул.Карла Маркса, ул.Гоголя, ул.Октябрьская, ул.Королева, ул.Столичная - общей площадью 241 661м2. Косьба на центральных улицах города предусмотрена контрактной документацией по 4-5 раз за летний период. (Справочно в 2015 - было 5-6раз).

‑ вырубка аварийных и сухостойных деревьев в количестве 117 штук. (Справочно в 2015 - 220 штук).

Кроме того, планируется организовать работы по стрижке живой изгороди на ул.Паратская, ул.Комсомольская, на площади перед Музыкальным театром, по ул.Гоголя, ул.Ленина, ул.Засорина, ул.Столичная и ул.Королева общей площадью 1850м2.

**Слайд 10 (работы по кронированию)**

Уже прошли работы по формовочной обрезке деревьев породы липа, тополь на ул.Рогачева, ул.Гоголя, ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса, ул.Татарстан и ул.Космонавтов в количестве 327 штук с лестницы и 88 штук с автогидроподъемника.

**Слайд 11 (Тюльпаны к 9 мая)**

Ко Дню Победы планируется оформить разнообразными цветами площадь и фонтан у ДК «Родина», Парк Победы, ул.Ленина, круговую стелу на ул.Заикина, а также украсить места празднования имеющимся вазонами и малыми архитектурными формами. До 9 мая 2016 года запланирована посадка цветников общей площадью 600м2 (Входит в общую площадь). К празднованию Дня Победы на клумбах расцветут тюльпаны, высаженные осенью 2015 года (14007 шт).

Планируемый срок завершения посадки цветов летних сортов на городских улицах - 20 июля 2016 года.

**Слайд 12, 13, 14 (участники «средника»)**

В заключение, хотелось бы призвать всех жителей нашего города в последующих мероприятиях по санитарной очистке территорий проявлять более активное участие, с особым трудовым настроем отнестись к выполнению работ по приведению родного города в надлежащий вид.

Спасибо всем, кто принимает активное участие в двухмесячнике! Надеемся, что взятый высокий темп и поддержка горожан сохранится, что заставит наш город сиять чистотой и благоухать зеленью.

**Слайд 15 (Спасибо за внимание!)**

Спасибо за внимание!

Руководитель МБУ

«Департамент ЖКХ ЗМР РТ» О.В.Анисимов