Приложение

к решению Совета Зеленодольского муниципального района

от 30 декабря 2010 года №31

Муниципальная  целевая  программа

- «Информатизация  органов  местного  самоуправления

Зеленодольского муниципального района

на 2011 – 2013 годы»

Зеленодольск

2010

Паспорт

муниципальной целевой программы

- «Информатизация органов местного самоуправления

Зеленодольского муниципального района на 2011 – 2013 годы»

| Наименование программы | - Информатизация органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района на 2011 – 2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Указ Президента Республики Татарстан от 7 марта 2003 года №УП-186 «Об основах государственной политики Республики Татарстан в области информатизации и связи»., Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2007 года №58-ЗРТ «Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 июля 2008 года №513 «О республиканской целевой программе «Развитие и использование информационных технологий в Республике Татарстан», Перечень поручений Президента Республики Татарстан от 28 октября 2010 года |
| Заказчик Программы | Совет Зеленодольского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий | органы местного самоуправления Зеленодольского муниципального района |
| Основная цель Программы | повышение эффективности жизнедеятельности органов местного самоуправления, реализация конституционных свобод и прав граждан на получение информации и услуг за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий |
| Цели и задачи Программы | повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Зеленодольского муниципального района, стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях общественной жизни Зеленодольского муниципального района; формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и организаций Зеленодольского муниципального района; обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления и их участия в процессах общественной экспертизы проектов решений и эффективности их реализации |
| Срок реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | высокая степень информационной открытости органов местного самоуправления для общества; рост осведомлённости граждан об их правах и обязанностях, облегчение их реализации, повышение качества муниципальных услуг за счет широкого использования информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности; обеспечение качественно нового уровня управления, повышение оперативности принятия и качества управленческих решений по регулированию социально-экономических процессов; эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти, населением и организациями Зеленодольского муниципального района; оптимизация административно-управленческих процессов и внедрения систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота |
| Объемы и источники финансирования | 1,85 млн. рублей, бюджет Зеленодольского муниципального района в 2011 году – 560 тысяч рублей в 2012 году – 625 тысяч рублей в 2013 году – 665 тысяч рублей |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за выполнением Программы осуществляет Совет Зеленодольского муниципального района |

- Введение

В настоящее время в Зеленодольском муниципальном районе внедрены или находятся на стадии внедрения отдельные информационные системы общемуниципальной значимости: Система автоматизированного делопроизводства «Дело» и Межведомственная система электронного документооборота органов государственной власти Республики Татарстан «Электронное правительство Республики Татарстан», справочная правовая система «Консультант Плюс», Государственная автоматизированная система «Выборы», автоматизированы бюджетные бухгалтерские процессы: «АЦК–финансы» (Автоматизированный центр контроля),  «Администратор Д», Программные комплексы «Барс WEB – Своды» и «Барс-бюджет», находится в тестовой эксплуатации автоматизированная информационная система «ЗАГС», внедрены информационные системы «Семья»,  «Электронная похозяйственная книга», «БАРС-имущество», «Реестр муниципальных контрактов», в области здравоохранения: автоматизированные системы «Стационар», «Поликлиника», «Диспансеризация детей» и т.д.

Однако все существующие информационные системы представляют собой разнородные информационные хранилища, отличные по виду носителя, характеру информации, функциональному назначению, ведомственной принадлежности и форме собственности, и не обладают единым управлением, возможностью оперативного информационного обмена. В то же время существуют объективные предпосылки в развитии информационной среды Зеленодольского муниципального района, которые позволяют интегрировать имеющиеся и вновь разрабатываемые информационно-справочные системы и создать на их основе единое информационное пространство структур Зеленодольского муниципального района. В Зеленодольском муниципальном районе действуют цифровые сети телефонной связи общего пользования открытого акционерного общества «Таттелеком», имеется мобильная связь и широкополосный доступ в Интернет.

- Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа,

обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Сейчас существует ряд важных проблем, касающихся развития инфокоммуникационной среды и формирования информационного пространства на территории Зеленодольского муниципального района, влияющих на его дальнейшее успешное развитие:

-	отсутствие эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными структурами управления, недостаточная согласованность работ различных муниципальных структур и государственных учреждений и ведомств и, как следствие, - низкий уровень интеграции существующих систем государственного управления и местного самоуправления, неоправданное дублирование функций в различных системах;

-	значительный прогресс в области информатизации на республиканском уровне и на этом фоне заметное отставание в росте информатизации в Зеленодольском муниципальном районе;

-	интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, внедрение которых требует новых подходов к обеспечению информационной безопасности.

Для Зеленодольского муниципального района важно сформировать функционально полную и эффективно действующую инфраструктуру поддержки инноваций, прежде всего в секторе информационно-коммуникационных технологий и за счет их внедрения в другие сферы. Доступ к базовым информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации должен быть обеспечен всем гражданам независимо от места их проживания и социально-экономического положения. Решение указанных выше проблем будет способствовать повышению уровня и качества жизни граждан Зеленодольского муниципального района, развитию демократических институтов, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и повышению конкурентоспособности предприятий района, повышению эффективности и открытости работы органов местного самоуправления, улучшению работы предприятий коммунального хозяйства.

III. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы,

целевые индикаторы и показатели ее реализации

Главными целями Программы являются повышение эффективности функционирования экономики Зеленодольского муниципального района, органов местного самоуправления, реализация конституционных свобод и прав граждан на получение информации и услуг за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий.

К основным целям Программы относятся:

- повышение качественного уровня управления органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района за счет развития и эффективного использования муниципальных информационных ресурсов и систем;

- обеспечение свободного доступа к открытым муниципальным информационным ресурсам и информации о деятельности органов местного самоуправления, а также регламентного доступа к служебной информации;

- развитие сектора оказания государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий;

- стимулирование распространения и использования информационных технологий и муниципальных информационных ресурсов в сфере местного самоуправления Зеленодольского муниципального района.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование и эффективное использование муниципальных информационных ресурсов Зеленодольского муниципального района на принципах их открытости и доступности для граждан и хозяйствующих субъектов;

- повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления как между собой, так и с хозяйствующими субъектами и населением Зеленодольского муниципального района на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

Таблица 1

##### Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность новой техники (не старше 5 лет) | % | 70 | 80 | 90 |
| 2 | Количество муниципальных услуг, оказываемых населению в электронном виде | % | 10 | 20 | 30 |
| 3 | Время безотказной работы оборудования | % | 65 | 75 | 80 |
| 4 | Количество сотрудников, использующих в работе Интернет - ресурсы и системы | % | 60 | 75 | 85 |

IV. Система программных мероприятий

В соответствии с целями и задачами Программы сформированы следующие основные направления:

- организационно-методическое обеспечение;

- развитие программно-технического обеспечения и телекоммуникационной инфраструктуры;

- развитие муниципальных информационных ресурсов и обеспечение широкого доступа к ним населения и организаций.

3.1. Организационно-методическое обеспечение.

Целью мероприятий данного направления является обеспечение эффективного управления муниципальной информационной системой. К основным задачам, которые должны быть решены для выполнения мероприятий по нормативно-правовому и методическому обеспечению, относятся:

- формирование нормативных документов, определяющих порядок разработки, реализации, эксплуатации и развития муниципальной информационной системы и ее частей;

- формирование электронных административных регламентов исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг;

Основные усилия должны быть направлены на регулирование порядка использования, учет муниципальных информационных ресурсов, интеграции и обеспечения информационного взаимодействия с республиканскими информационными системами.

Основными результатами решения задач данного направления должны стать:

- значительное повышение эффективности использования внедряемых информационно-коммуникационных технологий;

- высокое качество информационного и кадрового обеспечения Программы.

3.2. Развитие программно-технического обеспечения и телекоммуникационной инфраструктуры.

Основной целью этого направления является формирование единой среды электронного взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и учреждений в общую информационно-технологическую инфраструктуру.

К основным задачам программно-технического обеспечения относятся:

- оснащение органов местного самоуправления  современным оборудованием и лицензионным программным обеспечением;

- построение и модернизация локальных вычислительных сетей и телекоммуникационных средств передачи информации;

- организация централизованного технического, технологического, программного обслуживания;

- обеспечение информационной безопасности за счет применения современных технологий и программно-аппаратных средств защиты информации, сертифицированного оборудования, сертификатов ключей электронной цифровой подписи, антивирусного программного обеспечения.

Основными результатами решения задач данного направления должны быть:

- проведение единой скоординированной политики внедрения программных, технических и технологических решений;

- повышение скорости, надежности и безопасности передачи информации в телекоммуникационных сетях органов местного самоуправления;

- интеграция муниципальных информационных ресурсов;

- повышение качества работы должностных лиц за счет оснащения рабочих мест современными средствами вычислительной техники, предоставления доступа к необходимым для реализации их полномочий информационным ресурсам, в том числе, правовой, экономической и другой информации.

3.3. Развитие муниципальных информационных ресурсов

Основными целями реализации настоящего направления являются создание и развитие информационных систем и ресурсов, обеспечивающих поддержку деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.

Для достижения поставленных целей необходимо развитие следующих функциональных информационных подсистем обеспечения деятельности органов местного самоуправления:

- автоматизация административно-управленческих процессов;

- информационное обеспечение в сфере экономики; учета муниципального имущества, социальной поддержки населения, организации закупок для муниципальных нужд и иных направлений  деятельности органов местного самоуправления.

Решение основных задач данного направления позволит создать условия для:

-	повышения качества планирования деятельности органов местного самоуправления и контроля ее эффективности на основе анализа комплексной информации о социально-экономическом развитии территории Зеленодольского муниципального района;

- повышения эффективности управления ресурсами органов местного самоуправления за счет создания и развития систем управления финансовыми и материально-техническими ресурсами, электронного документооборота на основе электронных административных регламентов;

- эффективного управления развитием территории Зеленодольского муниципального района и обеспечения инвесторов информацией, необходимой им для планирования инвестиций, развития и ведения бизнеса.

Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, информирования населения о результатах социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района осуществляется с помощью сети Интернет;

Решение основных задач данного направления позволит создать условия для:

- повышения имиджа органов местного самоуправления за счет улучшения прозрачности и понятности проводимых ими мероприятий и обоснованности осуществления муниципальных расходов;

- реализации права населения на доступ к информации, гарантированный Конституцией и законами Российской Федерации;

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы – 1,85 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году – 560 тысяч рублей

в 2012 году – 625 тысяч рублей

в 2013 году – 665 тысяч рублей

Источник финансирования – бюджет Зеленодольского муниципального района. Выделение бюджетных ассигнований на осуществление программных мероприятий, отраженных в муниципальной целевой программе «Информатизация органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района на 2011 – 2013 годы», может быть осуществлено при условии внесения соответствующих изменений в решение Совета Зеленодольского муниципального района о бюджете Зеленодольского муниципального района на соответствующий финансовый год при наличии дополнительных поступлений в бюджет Зеленодольского муниципального района и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по другим расходам бюджета.

VI. Механизм управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий Программы, уточняемыми на очередной финансовый год.

Ежегодно в бюджете Зеленодольского муниципального района предусматриваются средства на финансирование мероприятий Программы по разделу «Информатизация». Данная Программа реализуется в соответствии с планом мероприятий Программы согласно приложению 1.

В рамках реализации отдельных мероприятий Программы создаются рабочие группы с участием представителей структурных подразделений органов местного самоуправления по основным разделам Программы.

Таблица 2

Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации

| № п/п | #### Содержание рисков | Анализ причин возникновения рисков | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длительный срок реализации Программы | Стремительное развитие отрасли ведет к тому, что длительное прогнозирование становится малоэффективным, неполным | Ежегодная корректировка Программы в соответствии с потребностями |
| 2 | Отсутствие республиканской Программы, отсутствие надлежащего взаимодействия с вышестоящими органами | Изменение приоритетов информатизации органов государственной власти | Организация взаимодействия с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан и Центра информационных технологий Республики Татарстан |

VII. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

К основным результатам, которые должны быть получены при реализации Программы, относятся:

- расширение возможностей органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района по удовлетворению потребностей граждан в более оперативном и более эффективном взаимодействии с должностными лицами и органами местного самоуправления, повышении осведомленности граждан о деятельности всех ветвей власти на различных уровнях;

- создание системы предоставления муниципальных услуг гражданам в наиболее удобной для них форме, обеспечение права каждого на доступ к открытым муниципальным информационным ресурсам;

- повышение эффективности местного самоуправления Зеленодольского муниципального района на основе использования принципиально новых возможностей по планированию и проведению мониторинга социально-экономических процессов и принятия своевременных и обоснованных решений по их регулированию.

Реализация Программы позволит обеспечить создание и функционирование на всей территории Зеленодольского муниципального района многофункционального информационно-телекоммуникационного пространства с объединенными информационными ресурсами, что даст возможность   осуществлять взаимодействие органов местного самоуправления между собой, сократить время доступа к достоверной информации и повысить производительность труда специалистов по поиску и обработке информации.

Развитие муниципальной информационной системы Зеленодольского муниципального района повысит эффективность управления сферами жизнедеятельности на различных уровнях, будет способствовать совершенствованию информационного обслуживания населения, обеспечит благоприятный климат для экономического развития  и формирование лучшей инвестиционной привлекательности Зеленодольского муниципального района.

Управление Программой и контроль за реализацией плана мероприятий Программы осуществляет руководитель аппарата Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, курирующий вопросы информатизации.

Приложение 1

Перечень мероприятий программы

- «Информатизация органов местного самоуправления

- Зеленодольского муниципального района на 2011 – 2013 годы»

| № раздела, меро-приятия | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| ### Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативное, правовое и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка типовых документов, регламентирующих порядок использования и администрирования муниципальных информационных ресурсов, систем и вычислительных сетей | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района, отдел информатизации |
| 1.2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Инвентаризация существующих информационных ресурсов Зеленодольского муниципального района | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | -“- |
| 1.2.2. | Обучение и методическая поддержка сотрудников органов местного самоуправления современным информационным технологиям | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | -“- |
| Раздел 2. Программно-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и модернизация средств вычислительной техники и периферийного оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение серверного и сопутствующего оборудования | 98 | 0 | 0 | -“- |
| 2.1.2. | Перевод руководящего состава на мобильную платформу (Ноутбуки) | 120 | 90 | 90 | -“- |
| 2.1.3. | Организация доступа к ресурсам сети по беспроводной технологии (Wi-Fi) | 25 | 15 | 0 | -“- |
| 2.1.4. | Доукомплектование подразделений органов местного самоуправления (сканеры, копиры, принтеры) | 70 | 70 | 100 | -“- |
| 2.1.5. | Организация новых Автоматизированных рабочих мест (АРМ) | 50 | 75 | 125 | -“- |
| 2.2. Приобретение системного, офисного и прикладного программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация взаимодействия между подразделениями органов местного самоуправления на основе корпоративного портала (SharePoint) | 30 | 20 | 15 | -“- |
| 2.2.2. | Продление либо приобретение новых версий программного обеспечения | 35 | 35 | 35 | -“- |
| 2.2.3. | Сопровождение и эксплуатация информационных систем и программно-аппаратных комплексов | 20 | 20 | 20 | -“- |
| 2.3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Содействие органам местного самоуправления в организации и использовании Интернет-систем и ресурсов, систем электронной почты | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | -“- |
| 2.3.2. | Модернизация ЛВС структурных подразделений Совета Зеленодольского муниципального района и Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района | 0 | 200 | 0 | -“- |
| Раздел 3. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | -“- |
| 3.1.2. | Обеспечение межсетевого экранирования для защиты корпоративной сети (Аппаратный FireWall) | 27 | 0 | 35 | -“- |
| 3.1.3. | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности | 25 | 25 | 25 | -“- |
| 3.1.4. | Аттестация АРМ мобилизационного отдела Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района | 0 | 0 | 120 | -“- |
| Раздел 4. Взаимодействие с организациями и населением |  |  |  |  |  |
| 4.1. Информационное обеспечение взаимодействия с организациями и населением |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие официального сервера Зеленодольского муниципального района | 20 | 25 | 30 | -“- |
| 4.1.2. | Сопровождение информационного портала органов местного самоуправления | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | Финанси-рование не требуется | -“- |
| 4.1.3. | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | 40 | 50 | 70 | -“- |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 млн. 850 тыс. руб. |  | 560 | 625 | 665 |  |